Технологические основы создания портативных воздушно-алюминиевых источников тока

Проект N 14.604.21.0011

Реализация прикладных научных исследований и экспериментальных

разработок по приоритетному направлению «Энергоэффективность,

энергосбережение, ядерная энергетика»

Индустриальный партнер: Общество с ограниченной ответственностью

«Логохим» ;

- объем средств субсидии: 2014г. – 4 млн. руб., 2015г. – 6 млн. руб.;

-объем привлекаемых внебюджетных средств: 2014г. – 500 тыс. руб., 2015г. – 700 тыс. руб;

Цели проекта:

Разработка научно-технических основ, позволяющих создавать портативные воздушно-алюминевые источники тока (ВА ИТ) для энергопитания мобильных электронных устройств в полевых условиях с удельной емкостью не менее 100-110 Втч/кг, что в 1,1-1,2 раза превышает удельную емкость существующих аналогов: первичных марганцево-цинковых источников тока. Применение в качестве топлива позволяет снизить стоимость источников в 1,3 раза.

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 17.06.2014 г. № 14.604.21.0011 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с 17.06.2014 г.  по 31.12.2014 г.  выполнялись следующие работы:

1. Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках ПНИ.

2. Проведение патентных исследований по ГОСТ 15.011-96.

3. Выбор и обоснование направления исследований.

4. Оптимизация компоновки источников, поиск рекомендаций по достижению удельной емкости, плотности тока, количеству и способу объединения элементов источника в батарею.

5. Разработка программы и методики исследовательских испытаний экспериментальных образцов портативных воздушно- алюминиевых  источников тока.

При этом были получены следующие результаты:

Проведен обзор и анализ научно-технической литературы, выполнена систематизация сведений об исследуемой проблеме. Выбрано направление и составлен план проведения исследований, позволяющих восполнить нехватку информации об особенностях работы портативных воздушно- алюминиевых  источников тока. В соответствии с планом проведены исследовательские работы первого этапа, позволившие получить информацию, необходимую для успешного создания лабораторных образцов портативных воздушно- алюминиевых  источников тока с заданными в ТЗ характеристиками.

Задачи I этапа работ решены в полном объеме. Полученные результаты будут использованы при проведении работ второго этапа.